## Slide 1
Cadrage initial
Semaine 1 à 3
Semaine 4 à 6
Semaine 7 à 41
Analyse et recueil des besoins
Définition de notre périmètre d’action
Soutenance orale de 20 minutes
Soutenance orale de 20 minutes
Livrable :
Cahier des charges
Livrable :
Diagrammes UML et MCD
Livrables :
Application (Re)Sources
Relationnelles
Cahier de recette
Rédaction des spécifications fonctionnelles
Modélisation UML et base de données
Soutenance orale de 20 minutes
Développement des modules : Utilisateur, Ressource, Progression, etc.
Recette de l’application
Conception
Développement et Recette
Semaine 42 à 47….
Déploiement et maintenance
Déploiement de la solution
Correction et évolutions (mineures) après retour de la recette
Maintenance en Condition Opérationnelle
Livrable :
Application déployée
Notes: Responsable Support Process -> Responsable de la supervision et de la validation finale de la migration de l'application
Testeuse QA (Quality Assurance) -> Teste et valide les fonctionnalités de l’applications pour s'assurer qu'elles fonctionnent conformément aux exigences
Co-fondateur de Softyflow ->Accompagne l’équipe de développeurs polyvalents tout au long de la migration
Consultante -> Contribue à la migration en prenant en charge certaines fonctionnalités de l'application
Développeurs Juniors ->Chargé de migrer l’appli